## Slide 1
EBS 온라인클래스 재구조화 사업
파일시스템 이용안내
버전 1.0
2020.11.06
승 인 사 항 |  |  | 
 | 성명 / 직급 | 일자 | 서명
작성자 | 이수한 / 부장 | 2020.11.04 | 
검토자 | 최승희 / 부장 | 2020.11.XX | 
승인자 | 김효준 / 이사 | 2020.11.XX | 

## Slide 2
버전 | 제/개정 내용 | 작성일 | 작성자 | 승인자 | 시행일
1.0 | 최초 작성 | 2020.11.06 | 이수한 부장 |  | 
문서 이력

## Slide 3
EBS_온라인클래스 재구조화사업
01. 사업관리부문
02. 개발부문
10. 프로젝트표준
............
10. 온라인클래스
............
[파일시스템 구조]
공지, 사업관리부문, 개발부문, 개인으로
폴더로 분류함.
사업관리부문과 개발부문은 업무단위별
폴더로 분류함.
00. 공지
99. 개인
[각 폴더 사용 주체]
공지
- 사업단 내에 알림 등 공지사항을 관리
사업관리부문
- 프로젝트관리 부서에서 업무를
단위별 관리
3. 개발부문
- 개발조직의 각 업무팀별 업무를
개발단계별 관리
4. 개인
- 프로젝트 참여자 누구나가 자신의
이름으로 폴더를 생성하여 사용
General

## Slide 4
01. 사업관리부분
500. 품질관리
10. 프로젝트표준
20. 프로젝트착수
30. 프로젝트계획
200. 범위관리
100. 의사소통관리
400. 위험,이슈관리
600. 보안관리
50. 프로젝트종료
700. 인력관리
300. 형상,변경관리
40. 프로젝트실행,통제
[사업관리부문 ]
10. 프로젝트 표준
- 산출물 양식, 프로젝트문서표준 등 관리
20. 프로젝트착수
- 프로젝트착수단계의 산출물 관리
30. 프로젝트계획
- 프로젝트 계획단계 산출물 관리
40. 프로젝트실행,통제
-프로젝트 수행단계의 산출물 관리
50. 프로젝트종료
- 프로젝트 종료단계 산출물 관리

## Slide 5
02. 개발부분
10. 온라인클래스
20. 동영상플레이어
30. 화상수업
100. 분석단계
200. 설계단계
300. 개발단계
400. 이행단계
40. 공유폴더
50. 참고자료
[개발부문 ]
10. 온라인클라스
- 온라인클라스 담당팀에서 사용하며,
각 단계별 산출물 관리
20. 동영상플레이어
- 동영상플레이어 담당팀에서 사용하며,
각 단계별 산출물 관리
30. 화상수업
- 화상수업 담당팀에서 사용하며
화상수업관련 산출물 통합관리
40. 공유폴더
- 시스템 개발에 필요한 개발도구 등 관리
50. 참고자료
- 시스템 개발에 필요한 기술자료,
고객제공자료, 제안요청서 등 공유자료
관리

## Slide 6
100. 의사소통관리
10. 회의록
20. 주간보고
30. 월간보고
40. 중간보고
50. 수시보고
60. 종료보고
11월1주차
11월2주차
팀별주간보고
EBS_PM2412_주간보고서(OO주차)_OOO팀_v1.0.pptx
EBS_PM2412_주간보고서(OO주차)_v1.0.pptx
월간보고서(11월)
월간보고서(12월)
팀별월간보고
EBS_PM2412_월간보고서(202011)_OOO팀_v1.0.pptx
EBS_PM2412_월간보고서(202011)_v1.0.pptx
01. 프로젝트관리
02. 온라인클래스
03. 동영상플레이어
04. 화상수업
EBS_PM1115_회의록(회의명)_회의일자_v1.0.docx
회의록은 “사업관리부문/
프로젝트실행,통제/회의록”
폴더의 각 팀 폴더에 보관.
주/월간보고는 “사업관리부문/
프로젝트실행,통제/
의사소통관리” 폴더의
각 산출물 폴더에 보관.

## Slide 7
02. 개발부분
10. 온라인클래스
20. 동영상플레이어
30. 화상수업
100. 분석단계
200. 설계단계
300. 개발단계
400. 이행단계
100. 분석단계
200. 설계단계
300. 개발단계
400. 이행단계
10. 작업 중 산출물
20. 최종산출물
10. 작업 중 산출물
20. 최종산출물
10. 작업 중 산출물
20. 최종산출물
각 단계별 미완성 산출물은 해당 단계 폴더내의 “작업중 산출물” 폴더에서 상호 공유 등 미완성 산출물 관리
2. 각 단계별 완성(PL승인) 산출물은 해당단계 내의
“최종산출물”폴더에서 관리
3. 화상수업부분은 산출물을 단계별 관리가 아닌 통합관리.
!!!!! 다른 폴더에 있는
산출물들은 참고만 하시고,
수정, 삭제 등은 절대로 하지
말아 주시기 바랍니다. !!!!!
.